# BÀI LÀM: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG RIKKEISAFE

## Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa Done vì thiếu điều kiện (1) của DoD (thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại). + PBI-05 (Hướng dẫn khi lỡ chuyển tiền): Chưa Done vì thiếu điều kiện (2) và (3) của DoD (chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở ứng dụng RikkeiSafe → Nhập số điện thoại/đường link đáng ngờ → Xem kết quả cảnh báo kèm lý do → Bấm nút gửi báo cáo vi phạm. - Người demo: Developer (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) đại diện nhóm Developers trực tiếp demo bản phần mềm thực tế. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Khi xem kết quả cảnh báo và lý do đi kèm, cô/anh/chị thấy giao diện đã dễ hiểu và dễ thao tác trên điện thoại chưa?" 2. "Luồng gửi báo cáo số điện thoại/đường link lừa đảo có bước nào làm mọi người lúng túng hoặc gặp khó khăn không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp. - Sai ở đâu: Product Owner giành việc demo của Developers, trình diễn các PBI chưa Done và giới thiệu sai PBI-05 là hoàn thành (vi phạm DoD). - Sửa thành: Representative Developer đại diện trình diễn Increment thực tế (chỉ gồm PBI-01, PBI-02, PBI-03); đồng thời Product Owner thông báo minh bạch PBI-04 và PBI-05 chưa Done do chưa đáp ứng đủ DoD. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp. - Sai ở đâu: Biến Sprint Review thành buổi báo cáo công việc cá nhân (Daily Scrum/Báo cáo tiến độ) thay vì kiểm tra phần mềm cùng Stakeholders. - Sửa thành: Để Stakeholders (Cô Mai, anh Phúc, chị Vy) trực tiếp thao tác thử trên thiết bị/môi trường test, đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận hai chiều cùng Scrum Team. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp. - Sai ở đâu: Dành quá ít thời gian cho Stakeholders phát biểu; Scrum Master làm sai vai trò khi tự quyết định và hứa hẹn công việc cho Sprint sau. - Sửa thành: Scrum Master điều phối buổi họp, đảm bảo Stakeholders thảo luận thoải mái; Product Owner lắng nghe, ghi nhận các Feedback vào Product Backlog để xem xét và tái ưu tiên cho các Sprint tiếp theo (không hứa làm ngay). |

## Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng tính năng mới này vào Product Backlog, đánh giá giá trị/độ ưu tiên và xem xét đưa vào kế hoạch của các Sprint sau; không tự động hứa làm ngay ở Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner ghi nhận đây là lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng (UI/UX) của PBI-02, tạo một bug/item trong Product Backlog và ưu tiên cho Developers xử lý sớm ở Sprint tới để đảm bảo tính dễ sử dụng cho người dùng lớn tuổi. |